Rencana Sprint untuk Sistem Informasi Web Absensi “ Hadirin “

Sprint 1: CRUD

Durasi: 2 Minggu (tanggal)

Tujuan Sprint:

- Membuat sistem untuk crud tabel

- Meembuat halaman awal untuk CRUD

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka CRUD:

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman CRUD admin dan Konsumen.

  - Menyertakan header untuk menu, halaman konten berisi layanan yang disediakan secara singkat, dan footer

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik dari tim.

- Implementasi Backend CRUD:

  - Membuat model database untuk table yang ada.

  - Mengembangkan controller untuk mengatur fungsi CRUD.

- Implementasi Frontend CRUD:

  - Mengembangkan halamanawal untuk admin dan Konsumen dengan header berisi menu, halaman konten yang berisi layanan yang tersedia secara singkat, dan footer.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan backend dan frontend untuk CRUD

  - Melakukan pengujian fungsional untuk memastikan CRUD bekerja dengan baik.

- Dokumentasi:

  - Menyusun dokumentasi pengguna dan pengembang untuk fitur CRUD.

Kriteria Keberhasilan:

- Sistem berfungsi dengan baik untuk CRUD Admin dan User Siswa.

Sprint 2: Fitur Order kemudian disimpan di table Admin

Durasi: 2 Minggu (tanggal)

Tujuan Sprint:

- Mengembangkan fitur absensi di halaman User yang kemudian masuk ke data base dan di ambil oleh table admin untuk merubah status kehadiran para siswa tersebut.

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka Pengguna (UI) Order:

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman absen.

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik.

- Implementasi Backend Order:

  - Mengembangkan model database untuk melakukan absensi.

  - Membuat API untuk menambah, menghapus, dan memperbarui data siswa.

- Implementasi Frontend Order:

  - Mengembangkan komponen frontend untuk menampilkan dan mengelola absen siswa.

  - Menghubungkan frontend dengan API backend.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan frontend dan backend.

  - Melakukan pengujian fungsional untuk fitur absen.

- Dokumentasi:

  - Menyusun dokumentasi untuk fitur absen siswa.

Kriteria Keberhasilan:

- Pengguna dapat menambahkan dan mengedit data siswa dan di halaman beranda.

- Halaman Absen menampilkan pesan “ Anda Berhasil Absen Masuk, Semangat!! “

Sprint 3: Mengatur tampilan

Durasi: 2 Minggu (tanggal)

Tujuan Sprint:

- Membuat tampilan setiap halaman supaya lebih bagus dan menarik.

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka Tampilan:

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman Tersebut.

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik.

- Implementasi Backend Sistem Pembayaran:

  - Mengembangkan Controller untuk mengatasi tampilan tersebut.

- Implementasi Frontend Sistem Pembayaran:

  - Menyusun komponen frontend untuk mengatur tampilan yang menarik.

  - Menghubungkan frontend dengan Controller backend untuk Data tersebut.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan tampilan layanan dengan baik

- Dokumentasi:

  - Menyusun dokumentasi untuk tampilan dashboard admin dan user siswa.

Kriteria Keberhasilan:

- Sistem dapat Menampilkan untuk setiap halaman yang ada.

Sprint 4: Registrasi dan login pengguna

Durasi: 2 Minggu (tanggal)

Tujuan Sprint:

- Mengembangkan fitur untuk login dan registrasi pengguna.

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka Pengguna (UI) Manajemen Pengguna:

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman pendaftaran, login.

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik.

- Implementasi Backend Manajemen Pengguna:

  - Membuat model database untuk pengguna.

  - Mengembangkan Controller untuk pendaftaran, login.

- Implementasi Frontend Manajemen Pengguna:

  - Mengembangkan komponen frontend untuk formulir pendaftaran, login.

  - Menghubungkan frontend dengan API backend.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan frontend dan backend.

- Dokumentasi:

  - Menyusun dokumentasi untuk fitur login dan registrasi.

Kriteria Keberhasilan:

- Pengguna dapat mendaftar, login.